3.2 Определение экономической эффективности от сокращения срока   выполнения работ

Экономический эффект от сокращения срока выполнения работ определяется по формуле:

Эу=0,15хНр(1-Тпл.Тн),

Эу=0,15*17218935 (1-2931)=2066272 тыс.руб.

где  0,15-условно-постоянная часть накладных расходов, зависящая от сроков

строительства;

Нр-накладные расходы по сводке затрат (раздел I);

Тпл. -плановый срок выполнения работ по календарному плану;

Тн-нормативный срок строительства (он должен быть на 10%  больше,

чем Тпл.)

3.3   Определение степени снижения сметной себестоимости

Степень снижения сметной себестоимости определяется по формуле:

Ксс=Эобщ.Ссмрх100%

Ксс=11984222109875876х100%=10,9%

где  Ксс- степень снижения сметной себестоимости, %

Эобщ.-общий экономический эффект от внедрения организационно-технических   мероприятий, который определяется по формуле  Эобщ.=Э1+Э2+Эу

Эобщ.=9205260+712690+2066272=11984222 руб.

Ссмр-сметная стоимость строительно-монтажных работ по сводке затрат

Список использованных источников

Список литературных источников

1 Газета "Строительство и недвижимость". – Минск, февраль 2010 г.

2 Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Нормирование руда и сметы". – Могилёв: АСК ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет", 2004 г.

Список нормативных источников

3 Директива Президента Республики Беларусь №3 от 14 июня 2007 "Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства".

4 Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №25 от 3 декабря 2007 "Об утверждении Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации".

5 Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №32 от 30 июня 2008 года. О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства Архитектуры и строительства Республики Беларусь №25 от 3 декабря 2007.

Список технических нормативных правовых актов (ТНПА)

6 РСН 8.01.102-2007. Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений. – Мн.: Минстерство архитектуры и строительства РБ, 2008.–10с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства). – 1501.

7 РСН 8.01.103-2007. Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Ч.1. – Мн.: Минстерство архитектуры и строительства РБ, 2008.–15с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства). – 2102.

8 РСН 8.01.104-2007. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм. – Мн.: Минстерство архитектуры и строительства РБ, 2008.–22с. – (Нормативно-технические документы по экономике строительства). – 2102.

9 РСН 8.03.113-2007. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. – Взамен    СНБ 8.03.113-2000; введ. 2008-08-01-01. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007.–330с. - (Нормативно-технические документы по экономике строительства)

10 РСН 8.03.115-2007. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 15. Книга 2. Отделочные работы. – Взамен    СНБ 8.03.116-2000; введ. 2008-08-01-01. – Мн.: Минстройархитектуры РБ,

2007.–365с. -(Нормативно-технические документы по экономике строительства)

11 РСН 8.03.116-2007. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. – Взамен    СНБ 8.03.116-2000; введ. 2008-01-01. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 190 с. - (Нормативно-технические документы по экономике строительства)

12 РСН 8.03.117-2008. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 17. Водопровод и канализация. – Взамен    СНБ 8.03.0117-2000; введ. 2008.01.01. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 74 с. - (Нормативно-технические документы по экономике строительства)

13 РСН 8.03.118-2008. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 18. Отопление – внутренние устройтва. – Взамен    СНБ 8.03.118-2000; введ. 2008.01.01 – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 128 с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства)

14 РСН 8.03.119-2008. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройтва. – Взамен    СНБ 8.03.119-2000; введ. 2008.01.01 – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 59 с. -(Нормативно-технические документы по экономике строительства)

15 РСН 8.03.126-2007. Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. – Взамен  СНБ 8.03.126-2000; введ. 2008.01.01 – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 566 с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства)

16 РСН 8.06.101-2007. Сборник сметных цен на маиериалы, изделия и конструкции: Ч.1 Строительные материалы. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 547 с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства), - 42628.

17 РСН 8.06.102-2007. Сборник сметных цен на маиериалы, изделия и конструкции: Ч.2 Строительные конструкции и детали. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2008. – 117 с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства), - 9606.

18 РСН 8.06.103-2007. Сборник сметных цен на маиериалы, изделия и конструкции: Ч.3 Материалы и изделия для сани тарно-технических работ. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2008. – 154 с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства), - 12307.

19 РСН 8.06.105-2007. Сборник сметных цен на маиериалы, изделия и конструкции: Ч.5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007. – 371с.- (Нормативно-технические документы по экономике строительства), - 29419.

1 Сметная документация

1.1 Сводный сметный расчёт

1.2 Сводка затрат

1.3 Локальная смета №1 на монтаж систем холодного и горячего водоснабже-   ния

1.4 Локальная смета  №2  на монтаж  системы канализации

Сметы составляются на основании физических объёмов работ курсового проекта по “Производству санитарно-технических работ”.

Описание работ, наименование конструкций и единицы измерения должны соответствовать принятым в РСН 8.01.104-2007.

Сметная  стоимость  включает  прямые  затраты,  накладные  расходы  и плановые накопления.

Сметную стоимость прямых затрат определяют по СНБ.

К   установке   конструкций   дополнительно   подсчитывают   стоимость конструкций  (если  ЕР-открытая)  по  сборнику  сметных  цен  на  материалы, изделия и конструкции для условий строительства в РБ.

- часть 1 “Строительные материалы”

- часть 2 “Строительные конструкции и детали”

- часть 3 “Материалы и изделия для санитарно-технических работ”

- часть 4 “Материалы и изделия для монтажных и специальных работ”

Накладные расходы и плановые накопления определяются в процентном отношении от суммы (ОЗР+З/П маш.), (см. приложение №1).

Введение

Данные методические указания для учащихся 4-ого курса, специальности 2-70 04 31 “Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений” при выполнении курсовой работы по предмету “Экономика предприятий” и экономической части дипломного проекта “СТОЗ”.

В представленных методических указаниях приведён состав, методика и порядок расчётов.

Прилагается список рекомендованных источников.

Цель выполнения курсовой работы:

Приобретение теоретических и практических навыков курсового проектирования. При проведении расчётов каждому учащемуся выдаются индивидуальные задания. Для этих целей используются данные курсового проекта по предмету “Производство санитарно-технических работ”

Пояснительная записка к сводному сметному расчёту на монтаж систем холодного, горячего водоснабжения и канализации 10 этажного 60 квартирного жилого дома в г. Бресте

Сметная стоимость: 150878632 руб.

В том числе возврат материалов: 165388 руб.

Строительство осуществляется в г.Бресте в зоне городского строительства.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства составлен на основании локальных смет в ценах 2006 г.

Сметная документация к строительному проекту составлена на основании ресурсно-сметных норм, утверждённых приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007г.

Накладные расходы плановые накопления приняты согласно РСН 8.01.105-2007 для строительства в городской местности и составляют соответственно:

Внутренние санитарно-технические работы – 167,1% и 175,5%.

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии со сборником ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений (РСН 8.01.102-2007) и составляют 20%.

Затраты при производстве работ в зимнее время приняты в соответствии со сборником ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.102-2007) и составляют 31,7%.

Средства на премирование за ввод в действие объектов составляют 17,44%.

Затраты связанные с отчислениями на социальное страхование 34%.

Затраты на содержание технического надзора за проведением строительства для организации капитального строительства Могилёвской области приняты в размере 1,11%.

Затраты на проведение авторского надзора проектных организаций приняты в размере 0,196%.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты на строительство учтён в размере 2,4% согласно РДС 8.01.105-2007 (инструкция п.42.1)